361721 Зольский муниципальный район, с.п.Сармаково, ул. Ленина, 220, тел.78-6-11, факс 78-6-11

**ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САРМАКОВО ЗОЛЬСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

КЪАБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ЗОЛЬСКЭ МУНИЦИПАЛЬНЭ

КУЕЙМ ЩЫЩ СЭРМАКЪ КЪУАЖЭМ И 1ЭТАЩХЬЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛЪКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЗОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РАЙОНУНУ САРМАКОВО ЭЛ ПОСЕЛЕНИЯ СЫНЫ БАШЧЫСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ­­­ № 24

УНАФЭ № 24

БЕГИМ № 24

\_\_\_\_

14.03.2016 г.

О проведении двухмесячника по санитарной

очистке, благоустройству и озеленению

сельского поселения Сармаково

В целях улучшения экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории с.п. Сармаково Зольского муниципального района КУБР и в соответствии с постановлением Правительства КБР от 19 марта 2013 года № 97-ПП «О мерах по улучшению санитарно-экологического состояния Кабардино-Балкарской Республики», постановляю:

1. Провести с 1 апреля по 31 мая 2016 года двухмесячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению с.п.Сармаково.
2. Утвердить

- состав комиссии по проведению двухмесячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению сельского поселения Сармаково (далее Комиссия) (приложение №1).

- план мероприятий по выполнению Программы по улучшению экологической обстановки с.п. Сармаково ( приложение № 2)

2.Комиссии принять меры по привлечению для участия в двухмесячнике коллективы предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, а также физических лиц еженедельно в пятницу .

1. Местной администрации с.п.Сармаково разработать и реализовать планы мероприятий:

-по проведению двухмесячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению поселений;

- по привлечению трудовых коллективов и населения к активному участию по приведению в надлежащий порядок прилегающих территорий частных домовладений ,зданий, сооружений, улиц, дорог, пойм рек, мест массового отдыха людей;

5. Руководителям вышеизложенных организаций представить к завершению двухмесячника информацию о проделанной работе в местную администрацию с.п. Сармаково.

6. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста местной администрации с.п.Сармаково Виндижева С.Г..

Глава с.п.Сармаково Махов Р.Г.

Приложение № 1

к Постановлению главы администрации

с.п. Сармаково № 14 от 14 марта 2016 года

С О С Т А В

комиссии по проведению двухмесячника

по санитарной очистке, благоустройству и озеленению с.п. Сармаково

1. Виндижев Салим Газирович- главный специалист администрации -пред. комиссии
2. Лигидов Муса Фицевич - депутат, член комиссии
3. Есанкулов А.М.- член комиссии, специалист по работе с молодежью в местной администрации с.п.Сармаково
4. Шибзухов А.Х. - начальник отделения милиции, член комиссии ( по согласованию)
5. Диданова Х. У- директор МКОУ СОШ № 1, член комиссии ( по согласованию)
6. Лигидова А.А. – зав. ДО МКОУ СОШ №1 , член комиссии ( по согласованию)
7. Бакова Р.Т.- главный врач Участковой больницы, член комиссии ( по согласованию)
8. Мудранова С.М. – директор МКОУ «СОШ№3»,член комиссии ( по согласованию)
9. Калов Х.З..- директор МКОУ «ООШ№2» им. Г.А. Лигидова, депутат, член комиссии ( по согласованию)
10. Гонгапшева Л.В.- депутат Зав. ДО МКОУ СОШ №2, член комиссии ( по согласованию)

Главный специалист администрации Цеева М.Л.

Приложение № 2

к Постановлению главы администрации

с.п. Сармаково № 24 от 14 марта 2016 г.

ПЛАН

мероприятий по проведению двухмесячника

по санитарной очистке, благоустройству и озеленению с.п. Сармаково

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Объем работ | Ответственные | Срок исполнения |
| 1 | Санитарная очистка территории от хозяйственного и бытового мусора, (га) | 15 | Администрация,  руководители,  депутаты | Апрель-май |
| 2 | Очистка пойм рек и санитарно-защитных зон водных объектов, км | 8 | Администрация,  руководители,  депутаты | В течении месячника |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок (га) | 20 | Администрация,  руководители,  депутаты | Апрель-май |
| 4 | Благоустройство памятников  павшим героям в годы  Великой Отечественной войны  1941-1945 гг.  Памятник В.И.Ленину | 1  1 | Администрация МКОУ «СОШ №1» | Апрель-май |
| 5 | Побелка деревьев по ул. Ленина | 14,6 км | Администрация,  руководители,  депутаты | Апрель-май |
| 6 | Уборка территорий и на сельскохозяйственных угодий, промышленных зон ,придорожных полос от мусора | 20 | Администрация,  руководители,  депутаты | В ходе месячника |
| 7 | Ремонт внутриофисных помещений, кабинетов администрации села | 7 | Администрация,  руководители, | апрель |
| 8 | Посадка саженцев | 120 | Администрация,  руководители,  депутаты май | Апрель-май |
| 9 | Скашивание травы и сорной растительности, ликвидация наркосодержащих растений | 20 | Депутаты, руководители, администрация | Весь период |

Гл.специалист администрации Цеева М.Л.