ПРОЕКТ

Постановление

От     2026	 №

О подготовке и проведении безаварийного пропуска паводковых вод на территории сельского поселения Сармаково Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в 2026 год

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и готовности сил и средств местного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к осуществлению мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Сармаково Зольского муниципального района в 2026 году, администрация сельского поселения Сармаково Зольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Возложить организацию и проведение мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах администрации сельского поселения Сармаково Зольского муниципального района.

- Утвердить :

-положение о противопаводковой комиссии администрации с.п. Сармаково Зольского муниципального района (приложение № 1)

-состав оперативной группы сельского поселения Сармаково Зольского муниципального района выполняющей мероприятия по экстренному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации в период весеннего половодья (приложение 2).

-план мероприятий по подготовке и проведению безаварийного      пропуска паводковых вод на территории сельского поселения Сармаково Зольского муниципального района в 2026 году (приложение 3).

-состав сил и средств, привлекаемых к ликвидации возможных  чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья (приложение 4)

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

И.о. главы администрации

сельского поселения Сармаково				                         М.Х Коцев

Приложение №1

к постановлению администрации

сельского поселения Сармаково

ПОЛОЖЕНИЕ

о противопаводковой комиссии администрации с.п. Сармаково

Зольского муниципального района

Положение о противопаводковой комиссии администрации с.п. Сармаково Зольского муниципального района ( далее-Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ « О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Закона Кабардино-Балкарской Республики от 26 июня 2004 года № 13-РЗ « О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Настоящее Положение является основным документом, определяющим деятельность Комиссии.

1.Комиссия состоит из работников администрации с.п. Сармаково Зольского муниципального района, руководителей предприятий, учреждений и организаций. Она возглавляется председателем Комиссии. Персональный состав комиссии утверждается постановлением главы администрации с.п. Сармаково Зольского мунипального района, , постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации постановлениями правительства Кабардино-Балкарской Республики ,администрации муниципального образования Зольского района и настоящим Положением.

3.Основной деятельностью комиссии является защита населения, территорий и отдельных объектов муниципального образования с.п. Сармаково от Чрезвычайных ситуации  в период весеннего половодья, обеспечение выполнения комплекса мероприятий по пропуску паводковых вод, предупреждению и ликвидации последствий ЧС.

4.Комиссия организует разработку и осуществление комплекса противопаводковых мероприятий координирует по данному вопросу деятельность предприятий, учреждений и организаций независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.

5.Основными задачами комиссии являются:

-организация разработки планов по предупреждению ЧС при весенних паводках;

-рассмотрение ежегодных прогнозов весенних паводков, организация разработки на их основе и осуществление совместно с заинтересованными предприятиями, учреждениями и организациями комплекса неотложных мероприятий по предупреждению и уменьшению разрушительных последствий при паводковом подъеме воды;

координация деятельности предприятий, учреждений и организаций;

а) по защите и эвакуации населения при необходимости, из районов подтопления и организация жизнеобеспечения пострадавшего и эвакуированного населения ;

б) по предотвращению подтоплений населенного пункта, дорог, отдельных объектов и ликвидации негативных последствий подтоплений;

в) осуществление контроля за своевременным и качественным выполнением противопаводковых мероприятий.

6.Работа комиссии осуществляется в соответствии с Перечнем неотложных противопаводковых мероприятий утвержденных данным постановлением администрации с.п.Сармаково Зольского муниципального района.

7.Комиссии предоставляется право:

- принимать в пределах своей компетенции решения, обязательные для выполнения предприятиями, учреждениями, организациями, независимо от форм собственности и гражданами;

- запрашивать и получать от предприятий, учреждений и организаций сведения, необходимые для работы комиссии;

- проверять выполнение противопаводковых мероприятий предприятиями, учреждениями и организациями ;

- заслушивать должностных лиц предприятий, учреждений и организаций по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

- принимать на себя, в необходимых случаях, непосредственное руководство работами по ликвидации последствий наводнений и ЧС во время весеннего половодья.		.

Приложение №2

к постановлению администрации

сельского поселения Сармаково

С О С Т А В

оперативной группы сельского поселения Сармаково Зольского муниципального района привлекаемой к выполнению мероприятий в период весеннего половодья 2026 года

1.Кушхов Али Хамидович

Заместитель главы администрации сельского поселения Сармаково - председатель КЧС и ОПБ

2.Виндижев Салим Газирович

Главный специалист администрации сельского поселения Сармаково- зам. председателя комиссии

3.Цеева Марита Лолевна	Главный специалист администрации сельского поселения Сармаково- секретарь комиссии

4.Оришева Лена Зауровна       Главный бухгалтер администрации сельского

поселения Сармаково,член комиссии ;

5.Бакова Раиса Тарзановна     Главный врач Сармаковской амбулатории-член

Комиссии ( по согласованию).

____________________________________________________________

Приложение 3

к постановлению администрации

сельского поселения Сармаково  от  №

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод территории сельского  поселения Сармаково Зольского муниципального

района в 2026 году

| Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. Оценка обстановки, которая может сложиться на территории муниципального образования в период весеннего половодья | до 15.03 | Заместитель главы администрации, Председатель комиссии |
| 2. Разработка плана практических мероприятий по контролю за уровнем паводковых вод на опасных участках, своевременного оповещения населения, эвакуации (отселения) людей и материальных ценностей из мест возможных затоплений, обеспечения устойчивости функционирования объектов экономики в период прохождения весеннего половодья 2026 года | до 15.03 | Заместитель главы администрации, Председатель комиссии |
| 3. Проведение необходимых расчетов в потребности сил и средств. Определение мест их дислокации. При необходимости заключение договоров об организации переправ в местах нарушения транспортного сообщения с организациями и частными лицами. Организация взаимодействия с отделом безопасности людей на водных объектах Главного управления МРФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике по порядку применения плавающих средств в местах возможных затоплений | до 15.03 | Заместитель главы администрации, Председатель комиссии |
| 4. Проверка состояния автодорог и мостов в районах возможных подтоплений и принятие мер по обеспечению безопасности движения | до 15.03 | Заместитель главы администрации, Председатель комиссии |
| 6. Во взаимодействии с руководителями организаций оптовой и розничной торговли создание запасов продовольствия, воды, предметов первой необходимости в населенных пунктах, где возможно нарушение транспортного сообщения в период паводка | до начала паводка | Заместитель главы администрации, Председатель комиссии |
| 7. Обеспечение своевременного оповещения населения о возможных местах затопления автодорог и искусственных сооружений, а также возможных объездных маршрутах. Организация работы средств массовой информации по достоверному информированию населения района о прогнозе и прохождении весеннего половодья. | в течение предпаводкового и паводкового периода | Заместитель главы администрации, Председатель комиссии |
| 8. Уточнение списков жителей, попадающих в зону возможного затопления (подтопления), проведение адресной работы с населением, проживающим в этих зонах, особенно с одинокими, престарелыми, а также многодетными семьями, закрепление за ними, при необходимости, социальных работников (граждан) для оказания помощи | До 15.03 | Заместитель главы администрации, Председатель комиссии |
| 9. Проведение смотра готовности сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по организации жизнеобеспечения населения в период весеннего половодья. | до 15.03 | Заместитель главы администрации, Председатель комиссии |
| 10. Проведение тактико-специального учения по теме: «Действия сил и средств местного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по организации жизнеобеспечения населения в период весеннего половодья» | до 10.03. | Заместитель главы администрации, Председатель комиссии |
| 11. Разработка плана эксплуатации автодорог и искусственных сооружений в весенний период. Создание необходимых резервов материальных ресурсов на случай чрезвычайных ситуаций, в том числе запрещающих знаков дорожного движения и информационных указателей о путях объезда затопленных (подтопленных) участков и мостов | до 15.03 | Заместитель главы администрации, Председатель комиссии |
| 12. Обеспечение совместно с органами местного самоуправления готовности аварийно-диспетчерских служб и аварийно-ремонтных бригад к реагированию на чрезвычайные ситуации, вызванные подтоплением жилых домов и социально-значимых объектов | до 15.03 | Заместитель главы администрации, Председатель комиссии |
| 13. Организация круглосуточной работы оперативной группы с.п. Сармаково Зольского муниципального района привлекаемой к выполнению мероприятий в период весеннего половодья 2026 года | в течение паводкового периода | Заместитель главы администрации, Председатель комиссии |
| 14. Представление своевременной и достоверной информации в период прохождения весеннего половодья о сложившейся паводковой обстановке через ЕДДС Зольского района в Главное управление МЧС Кабардино-Балкарской Республики | ежедневно с 6.00 час. до 9.00 час. в течение паводкового периода | Заместитель главы администрации, Председатель комиссии |
| 15. Оперативное принятие мер по ограничению движения транспорта и пешеходов по затопляемым искусственным сооружениям с установкой технических средств и запрещающих знаков | в течение паводкового периода | Заместитель главы администрации, Председатель комиссии |
| 16. Принятие мер по обеспечению беспрепятственного проезда транспортных средств и движения пешеходов по объездным дорогам, в районах затопляемых искусственных сооружений. Обозначение путей объезда и мест затопления соответствующими дорожными знаками | в течение паводкового периода | Заместитель главы администрации, Председатель комиссии |
| 17. Оперативное принятие мер по восстановлению движения транспорта и пешеходов с демонтажем технических средств и запрещающих знаков, используемых в период запрещения движения | после завершения периода весеннего половодья | Заместитель главы администрации, Председатель комиссии |
| 18. Обеспечение надзора за безопасным пропуском паводковых вод через поднадзорные гидротехнические сооружения | в течение паводкового периода | Заместитель главы администрации, Председатель комиссии |

_________________________________________________